Муниципальное образование

Сельское поселение Каркатеевы

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРКАТЕЕВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 16.02.2017 | № | 18-па |
| --- | --- | --- |

п. Каркатеевы

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов сельского поселения Каркатеевы на 2017-2020 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава сельского поселения Каркатеевы, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов сельского поселения Каркатеевы на 2017-2020 годы» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

2.1. постановление администрации от 22.11.2013 № 161-па «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения вопросов местного значения в границах поселения на период 2014 – 2020 годы»;

2.2. постановление администрации от 27.02.2015 № 33-па «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Каркатеевы от 22.11.2013 № 161-па»;

2.3. постановление администрации от 25.01.2016 № 12-па «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Каркатеевы от 22.11.2013 № 161-па»;

2.4. постановление администрации от 15.12.2016 № 234-па «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Каркатеевы от 22.11.2013 № 161-па «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения вопросов местного значения в границах поселения на период 2014 – 2020 годы».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Каркатеевский вестник» и размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Каркатеевы в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                       А.В.Архипов

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Каркатеевы

от  _16.20.2017_  № _18-па__

Паспорт

муниципальной программы сельского поселения Каркатеевы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов сельского поселения Каркатеевы на 2017-2020 годы» |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы | Постановление администрации сельского поселения Каркатеевы от 16.02.2017 №18-па |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МУ «Администрация сельского поселения Каркатеевы» |
| Соисполнители муниципальной программы | Нет |
| Цели муниципальной программы | 1. Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Каркатеевы. 2. Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания автомобильных дорог местного значения и создание необходимых условий для свободного и безопасного движения пешеходов и транспортных средств на территории сельского поселения Каркатеевы. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Повышение технического уровня автомобильных дорог. 2. Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог сельского поселения Каркатеевы. |
| Подпрограммы | Нет |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % 2.Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние, км |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2020 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы 9 604,300 тыс. рублей, в том числе: Источники финансирования; 2017г.; 2018; 2019; 2020; Общая сумма по программе тыс. руб.. Бюджет автономного округа; 1 665,400; 982,400; 680,400; 1 501,000; 4 829,200. Бюджет Нефтеюганского района; 720,700; 0,000; 0,000; 0,000; 720,700. Бюджет сельского поселения; 1 437,700; 1 276,800; 1 260,900; 79,000; 4 054,400. Иные источники; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000. Всего; 9 604,300. |

Раздел 1. «Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения Каркатеевы»

Сельское поселение Каркатеевы имеет сложившуюся улично-дорожную сеть    из 9 автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов.

Вопрос  состояния   улично-дорожной сети является одной из основных проблем сельского поселения.

За последние годы значительно ухудшилось состояние дорожных покрытий  улично-дорожной сети в границах сельского поселения. Одними  из основных причин  их разрушения являются: длительный срок эксплуатации дорог, увеличение интенсивности движения автотранспортных средств, погодно-климатические условия и ряд других.

Существующая улично-дорожная сеть не соответствует темпам автомобилизации, сохраняется высокий уровень физического, морального и экономического износа дорожного покрытия.

Недостаточность  финансовых средств, выделяемых на проведение ремонтных работ  привела к нарушению  нормативных межремонтных сроков и в целом неудовлетворительному состоянию дорожного покрытия улично-дорожной сети. Нормативный межремонтный срок службы дорожного полотна автодорог - 10 лет, фактический срок эксплуатации дорог  в среднем 15 - 20 лет и более.

Большая часть улично-дорожной сети требует  приведения дорог в нормативное состояние.

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского поселения, является развитие  и совершенствование улично-дорожной сети.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием  улично-дорожной сети, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно - целевого метода.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретные мероприятия программы.

Раздел 2 «Цели, задачи и показатели их достижения»

Цели программы:

1. Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Каркатеевы.

2. Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания автомобильных дорог местного значения и создание необходимых условий для свободного и безопасного движения пешеходов и транспортных средств на территории сельского поселения Каркатеевы.

Задачи программы:

1. Повышение технического уровня автомобильных дорог.

2. Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог сельского поселения Каркатеевы.

Достижение цели и решение задач определяется значениями целевых показателей Программы.

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %.

Расчет показателя производится по формуле:

Д не отв.норм.тр. = (LN не отв.норм.тр./ LN м.з. )*100,

где:

Д не отв.норм.тр. - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %.

LN не отв.норм.тр. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям за отчетный год, км (определяется на основании информации поселений).

LN м.з.  - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по состоянию на 31 декабря отчетного года, км (определяется по формуле  LN м.з.= LN м.з.пред.отч. + LN м.з.отч.

где:

LN м.з. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 31 декабря отчетного года, км.

LN м.з.пред.отч. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 31 декабря предыдущего отчетному году, км (определяется по строке 101, столбца 5 статистической формы №3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований», утвержденной Приказом Росстата от 26.08.2015 №392 за год N).

LN м.з.отч. - прирост общей протяженности автомобильных дорог общего пользования за отчетный год, км (определяется на основании информации поселений).

- Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние,  км

Расчет показателя производится по формуле:

L прив. в норм.сост. = Ln прив. в норм.сост.+ Ln-1 - прив. в норм.сост,

где:

L прив. в норм.сост. – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние, км.

Ln - прив. в норм.сост. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в отчетном году, км (определяется на основании информации поселений).

Ln-1 - прив. в норм.сост. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в году, предшествующем отчетному, км (определяется на основании информации поселений).

n – отчетный год.

n-1- год, предшествующий отчетному.

Раздел 3. «Характеристика программных мероприятий»

1. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения предусматривают:

- регулярное диагностическое обследование автомобильных дорог;

- ремонт земляного полотна;

- ремонт дорожной одежды;

- ремонт элементов обустройства автомобильных дорог.

2. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения предусматривают:

- очистку проезжей части дорог и проездов;

- очистку обочин;

- содержание дорожных знаков, дорожной разметки, дорожных ограждений,

- сигнальных столбиков;

- очистка водоотводных канав;

замену при необходимости элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений.

Раздел 4. «Механизм реализации муниципальной программы»

Реализацию программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы администрация сельского поселения Каркатеевы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении в нее изменений и несет ответственность за достижение ее целевых показателей.

- обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу.

В систему мероприятий по реализации муниципальной программы включены:

    - анализ существующего состояния дел по обеспечению обустройства, ремонта, улучшению технического состояния и содержанию автодорог, местного значения, а также обоснование предложений по их совершенствованию, с учетом нормативных требований и имеющихся возможностей по их реализации.

    - муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

    - развитие дорожной сети сельского поселения Каркатеевы;

    - разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения;

    - осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

    - обеспечение безопасности дорожного движения.

Финансирование мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения  осуществляется за счет средств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а так же за счет денежных средств бюджета сельского поселения.

Денежные средства бюджета используются администрацией сельского поселения Каркатеевы для оплаты мероприятий по ремонту, и содержанию автомобильных в  рамках Программы в соответствии с заключенными на основании результата проведенных муниципальных закупок (торгов) договорами с подрядными организациями.

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством размещения муниципальных заказов на выполнение работ, на основе муниципальных контрактов на оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № целевого показателя | Наименование целевого показателя | Базовый целевой показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения целевого показателя по годам |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 50 | 75 | 85 | 90 | 100 | 100 |
| 2 | Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние, км | 50 | 75 | 85 | 90 | 100 | 100 |

Таблица 2

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог местного значения (показатель № 1) | МУ «Администрация сельского поселения Каркатеевы» | ВСЕГО | 5 804,300 |  | 2 473,800 | 1 034,200 | 716,300 | 1 580,000 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 4 829,200 |  | 1665,400 | 982,400 | 680,400 | 1 501,000 |
|  |  |  | Бюджет Нефтеюганского района | 720,700 |  | 720,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет сельского поселения | 254,400 |  | 87,700 | 51,800 | 35,900 | 79,000 |
|  |  |  | Иные источники | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Содержание автомобильных дорог местного значения (показатель № 2) | МУ «Администрация сельского поселения Каркатеевы» | ВСЕГО | 3 800,000 |  | 1 350,000 | 1 225,000 | 1 225,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет Нефтеюганского района | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет сельского поселения | 3 800,000 |  | 1 350,000 | 1 225,000 | 1225,000 | 0,000 |
|  |  |  | Иные источники | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  | МУ «Администрация сельского поселения Каркатеевы» | ВСЕГО | 9 604,300 |  | 3 823,800 | 2 259,200 | 1 941,300 | 1 580,000 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 4 829,200 |  | 1 665,400 | 982,400 | 680,400 | 1 501,000 |
|  |  |  | Бюджет Нефтеюганского района | 720,700 |  | 720,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет сельского поселения | 4 054,400 |  | 1 437,700 | 1 276,800 | 1 260,900 | 79,000 |
|  |  |  | Иные источники | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |